INFORME DE AUDITORÍA

Proyecto: avesRonald
Versión auditada: Pre-1.0
Fecha: 2026-07-27
Revisión: 01 – Flujo de guardado de observaciones

Módulo revisado

Flujo completo:

- PantallaNuevaObservacion

- ObservacionService

- ObservacionDAO

- ArchivoService

- ArchivoDAO

Resultado

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| 🔴 Errores críticos | 0 |
| 🟠 Errores importantes | 1 |
| 🟡 Errores menores | 0 |

Incidencias encontradas

AR-002

Título

Guardado no transaccional de observaciones y archivos.

Severidad

🟠 Importante

Archivos relacionados

- presentacion/pantalla_nueva_observacion.py

- servicios/observacion_service.py

- dao/observacion_dao.py

- dao/archivo_dao.py

Descripción

La observación se confirma (COMMIT) antes de terminar de guardar todos los archivos asociados.

Si uno de los archivos falla, la observación permanece registrada con solo una parte de sus archivos.

Impacto

Consistencia de la base de datos.

Prioridad

Media.

No impide el funcionamiento actual, pero conviene corregirlo antes de implementar edición, eliminación e importación masiva.

Estado

Pendiente.

Registro acumulado de auditoría

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | OrdenDAO.actualizar() devuelve lastrowid en un UPDATE. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-002 | Guardado de observaciones y archivos sin transacción única. | 🟠 Importante | Pendiente |

Estado del proyecto

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Modelos | ✅ Aprobado |
| DAO | ✅ Aprobado (2 incidencias) |
| Servicios | ✅ Aprobado |
| Presentación | ✅ Aprobado |
| Navegación | ✅ Aprobado |
| Flujo principal | ✅ Aprobado |

Observaciones

Hasta este momento no se ha encontrado ningún error crítico que pueda provocar la caída inmediata del programa durante un uso normal.

Las incidencias detectadas afectan principalmente la robustez y la consistencia de los datos, no el funcionamiento cotidiano de la aplicación.

Muy bien. Ya revisé el database/database.py del ZIP. La buena noticia es que está bastante limpio.

INFORME DE AUDITORÍA

Proyecto: avesRonald
Versión auditada: Pre-1.0
Fecha: 2026-07-27
Revisión: 02 – Módulo database

Módulo revisado

- database/database.py

Resultado

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| 🔴 Errores críticos | 0 |
| 🟠 Errores importantes | 0 |
| 🟡 Errores menores | 2 |

Incidencias encontradas

AR-003

Título

Captura de excepciones demasiado genérica.

Severidad

🟡 Menor

Archivo

database/database.py

Descripción

Actualmente:

except Exception as error:

print(error)

Esto funciona, pero captura cualquier excepción. Es preferible capturar específicamente mysql.connector.Error cuando el error proviene de MySQL.

Impacto

Bajo.

No provoca fallos del programa.

Estado

Pendiente.

AR-004

Título

Credenciales embebidas en el código.

Severidad

🟡 Menor

Archivo

database/database.py

Descripción

Los datos de conexión están escritos directamente en la clase:

HOST = "localhost"

USER = "root"

PASSWORD = ""

DATABASE = "avesRonald"

Para un proyecto personal funciona perfectamente, pero cuando la aplicación crezca sería mejor moverlos a un archivo de configuración.

Impacto

Muy bajo.

No afecta el funcionamiento.

Estado

Pendiente (mejora futura).

Aspectos revisados

| Revisión | Estado |
| --- | --- |
| Apertura de conexiones | ✅ Correcto |
| Cierre de conexiones | ✅ Correcto |
| Uso de finally | ✅ Correcto |
| Timeout de conexión | ✅ Correcto |
| Charset UTF8MB4 | ✅ Correcto |
| Riesgo de fugas de conexión | ✅ No encontrado |
| Riesgo de cursores abiertos | ✅ No encontrado |
| Reconexión | ✅ Correcta (se abre una conexión nueva por operación) |

Registro acumulado de auditoría

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | OrdenDAO.actualizar() devuelve lastrowid en un UPDATE. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-002 | Guardado de observaciones y archivos sin transacción única. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-003 | Captura de excepciones demasiado genérica en Database. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-004 | Credenciales de conexión embebidas en el código. | 🟡 Menor | Pendiente |

Estado del proyecto

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Modelos | ✅ Aprobado |
| DAO | ✅ Aprobado |
| Servicios | ✅ Aprobado |
| Presentación | ✅ Aprobado |
| Navegación | ✅ Aprobado |
| Base de datos | ✅ Aprobado |

Observaciones

La revisión del módulo de base de datos fue mejor de lo esperado. No encontré fugas de conexiones ni errores que puedan provocar inestabilidad. La implementación es sencilla y adecuada para una aplicación de escritorio como la tuya.

Conclusión de la Revisión 02: el módulo database queda aprobado, con dos observaciones menores que no afectan el funcionamiento actual del sistema. El siguiente paso será auditar las utilidades (util/), donde suelen aparecer problemas relacionados con el manejo de imágenes, validaciones y archivos.

INFORME DE AUDITORÍA

Proyecto: avesRonald
Versión auditada: Pre-1.0
Fecha: 2026-07-27
Revisión: 03 – Módulo util

Módulos revisados

- util/imagenes.py

- util/validadores.py

- (y cualquier otro archivo dentro de util/)

Objetivos de la revisión

Buscaré específicamente:

Imágenes

- 🔴 Imágenes que no se liberen de memoria.

- 🔴 Errores cuando una imagen no existe.

- 🔴 Archivos dañados o con formatos no soportados.

- 🔴 Redimensionamientos inseguros.

- 🔴 Referencias perdidas a CTkImage o PhotoImage.

Validadores

- Valores None.

- Cadenas vacías.

- Fechas inválidas.

- Cantidades negativas.

- Conversión incorrecta de tipos.

Archivos

- Rutas relativas vs. absolutas.

- Compatibilidad entre Windows y Linux.

- Manejo de caracteres especiales.

- Extensiones inválidas.

- Archivos inexistentes.

Rendimiento

- Carga repetida de la misma imagen.

- Objetos innecesarios.

- Posibles fugas de memoria.

Registro acumulado (sin cambios por ahora)

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | OrdenDAO.actualizar() devuelve lastrowid en un UPDATE. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-002 | Guardado de observaciones y archivos sin transacción única. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-003 | Captura de excepciones demasiado genérica en Database. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-004 | Credenciales de conexión embebidas en el código. | 🟡 Menor | Pendiente |

Estado del proyecto

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Modelos | ✅ Aprobado |
| DAO | ✅ Aprobado |
| Servicios | ✅ Aprobado |
| Presentación | ✅ Aprobado |
| Navegación | ✅ Aprobado |
| Base de datos | ✅ Aprobado |
| Utilidades | 🔄 En revisión |

Observación

Voy a revisar las utilidades con bastante detalle porque en aplicaciones que manejan fotografías (como avesRonald) es frecuente encontrar problemas de rutas o carga de imágenes que no se manifiestan hasta que el usuario empieza a trabajar con cientos o miles de archivos. Si encuentro incidencias reales, las añadiré al registro con un nuevo identificador (AR-005, AR-006, etc.). Si no encuentro problemas, el módulo quedará aprobado como ocurrió con database.

ok

Perfecto, continuamos.

He dejado registrada la Revisión 02 y ahora avanzamos con la Revisión 03, enfocándonos en las utilidades. Como me enviaste nuevamente el proyecto completo en ZIP, la revisaré usando el código actual del proyecto y no versiones antiguas.

PLAN DE LA REVISIÓN 03

Voy a auditar estos aspectos:

1. util/imagenes.py

Buscaré:

- Uso correcto de PIL.Image.

- Manejo de imágenes inexistentes.

- Manejo de imágenes corruptas.

- Compatibilidad con CTkImage.

- Posibles pérdidas de memoria.

- Carga repetida innecesaria de imágenes.

2. util/validadores.py

Buscaré:

- Validaciones incompletas.

- Conversión de números.

- Manejo de None.

- Fechas y horas.

- Entradas vacías.

3. Otras utilidades

Si existen otros archivos en util/, revisaré:

- manejo de archivos;

- rutas;

- constantes;

- funciones auxiliares.

Qué espero encontrar

En este tipo de módulos normalmente aparecen problemas como:

- imágenes que hacen caer la aplicación cuando el archivo no existe;

- rutas incompatibles entre Windows y Linux;

- validadores que aceptan datos inválidos;

- excepciones que no se controlan.

Informe al finalizar

Cuando termine esta revisión recibirás un informe con el mismo formato acordado:

- incidencias nuevas (si las hay);

- actualización del registro acumulado (AR-001, AR-002, etc.);

- estado del módulo (Aprobado o Aprobado con observaciones).

De esta forma tendremos una bitácora completa y consistente de toda la auditoría del proyecto.

ok

INFORME DE AUDITORÍA

Proyecto: avesRonald
Versión auditada: Pre-1.0
Fecha: 2026-07-27
Revisión: 03 – Módulo util

Módulos revisados

- util/imagenes.py

- util/validadores.py

Resultado

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| 🔴 Errores críticos | 0 |
| 🟠 Errores importantes | 0 |
| 🟡 Errores menores | 2 |

Incidencias encontradas

AR-005

Título

Uso de except: sin especificar la excepción.

Severidad

🟡 Menor

Archivo

util/validadores.py

Descripción

Hay varios métodos como:

try:

int(valor)

return True

except:

return False

Lo mismo ocurre en:

- entero()

- decimal()

- fecha()

Lo recomendable es usar:

except (ValueError, TypeError):

porque un except: captura incluso interrupciones del programa (KeyboardInterrupt, SystemExit, etc.).

Impacto

Muy bajo.

No provoca errores funcionales, pero es una buena práctica de robustez.

Estado

Pendiente.

AR-006

Título

No se cierran explícitamente las imágenes abiertas con Pillow.

Severidad

🟡 Menor

Archivo

util/imagenes.py

Descripción

Actualmente se hace:

imagen = Image.open(ruta)

La imagen queda abierta hasta que Python la libera.

Una alternativa más segura es:

with Image.open(ruta) as img:

imagen = img.copy()

De esa forma el archivo se cierra inmediatamente.

Impacto

Bajo.

En uso normal probablemente no cause problemas, pero con miles de fotografías abiertas durante largas sesiones puede aumentar el consumo de recursos.

Estado

Pendiente.

Aspectos revisados

| Revisión | Estado |
| --- | --- |
| Imagen inexistente | ✅ Correcto |
| Imagen corrupta | ✅ Correcto |
| Imagen por defecto | ✅ Correcto |
| Uso de CTkImage | ✅ Correcto |
| Validación de texto | ✅ Correcto |
| Validación de coordenadas | ✅ Correcto |
| Validación de porcentaje | ✅ Correcto |
| Validación de archivo | ✅ Correcto |

Registro acumulado de auditoría

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | OrdenDAO.actualizar() devuelve lastrowid en un UPDATE. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-002 | Guardado de observaciones y archivos sin transacción única. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-003 | Captura de excepciones demasiado genérica en Database. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-004 | Credenciales de conexión embebidas en el código. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-005 | Uso de except: sin especificar la excepción en Validadores. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-006 | Las imágenes abiertas con Pillow no se cierran explícitamente. | 🟡 Menor | Pendiente |

Estado del proyecto

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Modelos | ✅ Aprobado |
| DAO | ✅ Aprobado |
| Servicios | ✅ Aprobado |
| Presentación | ✅ Aprobado |
| Navegación | ✅ Aprobado |
| Base de datos | ✅ Aprobado |
| Utilidades | ✅ Aprobado con observaciones |

Observaciones

La revisión de util fue muy positiva. No encontré errores que puedan hacer caer la aplicación ni validaciones incorrectas que permitan datos inválidos importantes. Las dos incidencias detectadas son mejoras de robustez y mantenimiento más que fallos funcionales.

Resumen general tras tres revisiones

Hasta ahora el proyecto presenta 6 incidencias confirmadas:

- 0 críticas

- 2 importantes/medias

- 4 menores

Para un proyecto de este tamaño, ese es un resultado bastante bueno. Lo más relevante sigue siendo AR-002 (transacciones); el resto son mejoras que pueden planificarse sin urgencia.

INFORME DE AUDITORÍA

Proyecto: avesRonald
Versión auditada: Pre-1.0
Fecha: 2026-07-27
Revisión: 04 – Interfaz gráfica (GUI)

Módulos revisados

- PanelInicio

- ListaObservaciones

- TarjetaObservacion

- PantallaNuevaObservacion

- PantallaDetalleObservacion

- DetalleObservacion

- navegación entre pantallas

Resultado

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| 🔴 Errores críticos | 0 |
| 🟠 Errores importantes | 1 |
| 🟡 Errores menores | 1 |

Incidencias encontradas

AR-007

Título

La navegación depende de referencias a master.master.

Severidad

🟠 Media

Archivos

- PanelInicio

- PantallaNuevaObservacion

- PantallaDetalleObservacion

- posiblemente otras pantallas

Descripción

En varios lugares aparece algo parecido a:

self.master.master.mostrar_inicio()

o

self.master.master.mostrar_nueva_observacion()

Esto supone que siempre existirán exactamente dos niveles de padres.

Si en el futuro agregas:

- un Notebook

- un Frame intermedio

- un Panel

- un TabView

el código dejará de funcionar.

Riesgo

Actualmente ninguno.

Funciona perfectamente con la arquitectura actual.

Pero limita mucho la evolución del proyecto.

Recomendación

Pasar una referencia al controlador principal (o una función de navegación) en lugar de depender de master.master.

No es necesario cambiarlo ahora, pero sí conviene tenerlo presente si la aplicación crece.

AR-008

Título

La capa de presentación instancia directamente DAOs.

Severidad

🟡 Menor

Archivo

ListaObservaciones.py

Descripción

Actualmente:

self.dao = ObservacionDAO()

La interfaz consulta directamente la base de datos.

Sin embargo ya existe:

ObservacionService

que debería ser el punto de acceso.

¿Por qué importa?

Hoy no produce errores.

Pero rompe parcialmente la separación de capas.

La arquitectura correcta sería

GUI

↓

Service

↓

DAO

↓

Database

y no

GUI

↓

DAO

Impacto

Bajo.

No afecta el funcionamiento.

Aspectos revisados

| Revisión | Estado |
| --- | --- |
| Navegación | ✅ Correcta |
| Apertura de pantallas | ✅ Correcta |
| Actualización después de guardar | ✅ Correcta |
| Destrucción de widgets | ✅ Correcta |
| ScrollFrames | ✅ Correcto |
| Referencias a imágenes | ✅ Correcto |
| Uso de lambdas | ✅ Correcto |
| Callbacks | ✅ Correctos |
| Widgets destruidos | ✅ No encontrados |
| Referencias circulares | ✅ No encontradas |

Registro acumulado

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | OrdenDAO.actualizar() devuelve lastrowid en un UPDATE. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-002 | Guardado sin transacción única. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-003 | except Exception demasiado genérico en Database. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-004 | Credenciales embebidas. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-005 | Uso de except: sin especificar excepción en Validadores. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-006 | Imágenes Pillow no cerradas explícitamente. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-007 | Navegación basada en master.master. | 🟠 Media |  |
| AR-008 | La GUI consulta directamente el DAO. | 🟡 Menor |  |

Estado del proyecto

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Modelos | ✅ Aprobado |
| DAO | ✅ Aprobado |
| Servicios | ✅ Aprobado |
| Database | ✅ Aprobado |
| Util | ✅ Aprobado |
| GUI | ✅ Aprobado con observaciones |

Observaciones

Esta auditoría fue especialmente positiva.

No encontré:

- fugas de memoria;

- imágenes desapareciendo por pérdida de referencias;

- widgets destruidos reutilizados;

- callbacks duplicados;

- errores de navegación.

Eso indica que la estructura general de la interfaz está bien organizada.

📊 Resumen general de la auditoría hasta ahora

Después de cuatro revisiones:

- 🔴 Errores críticos: 0

- 🟠 Errores medios/importantes: 3

- 🟡 Errores menores: 5

En otras palabras, no he encontrado ningún defecto que haga pensar que la aplicación vaya a "caerse" durante un uso normal. La mayoría de las incidencias son de arquitectura o de robustez para futuras versiones.

Seguiremos con el mismo criterio: solo registraré problemas reales y confirmados, diferenciándolos claramente de simples recomendaciones de diseño.

INFORME DE AUDITORÍA

Proyecto: avesRonald

Versión auditada: Pre-1.0

Fecha: 2026-07-27

Revisión: 05 – Arquitectura general

Módulos revisados

Se revisó la interacción entre:

Presentación

Servicios

DAO

Modelos

Database

Utilidades

Resultado

Estado	Cantidad

🔴 Errores críticos	0

🟠 Errores importantes	0

🟡 Errores menores	1

Incidencias encontradas

AR-009

Título

Los DAO crean internamente otros DAO.

Severidad

🟡 Menor

Archivos

ObservacionDAO

EspecieDAO

GeneroDAO

FamiliaDAO

Descripción

Por ejemplo:

class ObservacionDAO:

def __init__(self):

self.especieDAO = EspecieDAO()

self.ubicacionDAO = UbicacionDAO()

self.archivoDAO = ArchivoDAO()

y:

class EspecieDAO:

def __init__(self):

self.generoDAO = GeneroDAO()

y así sucesivamente.

Esto provoca una cascada:

ObservacionDAO

↓

EspecieDAO

↓

GeneroDAO

↓

FamiliaDAO

↓

OrdenDAO

¿Es un error?

No.

Funciona correctamente.

¿Por qué lo registro?

Porque aumenta el acoplamiento entre DAOs.

Si el proyecto crece muchísimo será más difícil:

hacer pruebas unitarias;

sustituir un DAO;

reutilizar componentes.

Impacto

Muy bajo.

No afecta el funcionamiento.

Estado

Pendiente.

Aspectos revisados

Revisión	Estado

Separación por capas	✅ Correcta

DAO independientes	⚠️ Parcial

Services correctamente usados	✅ Correcto

Modelos sin lógica de BD	✅ Correcto

GUI separada de modelos	✅ Correcto

Dependencias circulares	✅ No encontradas

Responsabilidad única	✅ Correcta

Escalabilidad	✅ Buena

Recomendaciones (No son incidencias)

Estas no cuentan como errores y por eso no reciben un código AR.

R-01

En una futura versión podrías implementar un pequeño contenedor de dependencias para compartir instancias de DAO en lugar de crearlas dentro de otros DAO.

No es necesario para la versión actual.

R-02

La capa Service podría asumir más lógica de negocio (por ejemplo, validaciones complejas o reglas sobre archivos), dejando la GUI aún más ligera.

La separación actual ya es buena.

R-03

Si el proyecto supera varios miles de observaciones, convendría reemplazar algunos métodos que cargan todos los registros en memoria (listar()) por consultas paginadas.

Hoy no representa un problema.

Registro acumulado

ID	Descripción	Severidad	Estado

AR-001	OrdenDAO.actualizar() devuelve lastrowid en un UPDATE.	🟠 Media	Pendiente

AR-002	Guardado sin transacción única.	🟠 Importante	Pendiente

AR-003	except Exception demasiado genérico en Database.	🟡 Menor	Pendiente

AR-004	Credenciales embebidas.	🟡 Menor	Pendiente

AR-005	Uso de except: en Validadores.	🟡 Menor	Pendiente

AR-006	Imágenes Pillow no cerradas explícitamente.	🟡 Menor	Pendiente

AR-007	Navegación basada en master.master.	🟠 Media	Pendiente

AR-008	La GUI consulta directamente el DAO.	🟡 Menor	Pendiente

AR-009	Los DAO crean internamente otros DAO.	🟡 Menor	Pendiente

Estado del proyecto

Área	Estado

Modelos	✅ Aprobado

DAO	✅ Aprobado

Servicios	✅ Aprobado

Base de datos	✅ Aprobado

Utilidades	✅ Aprobado

GUI	✅ Aprobado

Arquitectura	✅ Aprobada

Conclusiones de la Auditoría 05

Esta revisión confirma algo que ya se venía observando en las anteriores: la arquitectura del proyecto es consistente y mantiene una buena separación de responsabilidades. Las incidencias detectadas hasta ahora son mejoras de diseño o robustez, no defectos que comprometan la estabilidad del sistema.

Resumen global tras cinco auditorías

🔴 Errores críticos: 0

🟠 Errores medios/importantes: 3

🟡 Errores menores: 6

Valoración actual

Si tuviera que calificar el estado del proyecto en este punto, le daría aproximadamente un 8.8–9.2/10 en cuanto a arquitectura y organización para una aplicación de escritorio en Python.

Lo que más destaca positivamente es:

separación clara entre modelos, DAO, servicios y presentación;

código consistente entre clases similares;

estructura fácil de mantener y ampliar.

Las mejoras pendientes están relacionadas principalmente con desacoplamiento, manejo de transacciones y algunas buenas prácticas, no con errores funcionales graves.

INFORME DE AUDITORÍA

Proyecto: avesRonald
Versión auditada: Pre-1.0
Fecha: 2026-07-27
Revisión: 06 – Rendimiento y escalabilidad

Módulos revisados

- Todos los DAO

- ListaObservaciones

- DetalleObservacion

- Flujo completo de carga de observaciones

Resultado

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| 🔴 Errores críticos | 0 |
| 🟠 Errores importantes | 2 |
| 🟡 Errores menores | 0 |

Incidencias encontradas

AR-010

Título

Problema N+1 al cargar observaciones.

Severidad

🟠 Importante

Descripción

Actualmente ocurre aproximadamente esto:

ListaObservaciones

↓

ObservacionDAO.listar()

↓

SELECT observaciones

por cada observación:

↓

EspecieDAO.obtener()

↓

GeneroDAO.obtener()

↓

FamiliaDAO.obtener()

↓

OrdenDAO.obtener()

↓

ArchivoDAO.listar_por_observacion()

↓

UbicacionDAO.obtener()

Es decir, para cada observación se ejecutan varias consultas adicionales.

Ejemplo

Con 500 observaciones:

1 consulta de observaciones

+

500 consultas de especies

+

500 consultas de géneros

+

500 consultas de familias

+

500 consultas de órdenes

+

500 consultas de ubicaciones

+

500 consultas de archivos

≈ 3001 consultas SQL

Impacto

Con pocas observaciones funciona perfectamente.

Con miles de observaciones el tiempo de carga crecerá mucho.

Estado

Pendiente.

AR-011

Título

La pantalla Inicio carga todas las observaciones en memoria.

Severidad

🟠 Importante

Descripción

Actualmente:

observaciones = dao.listar()

carga absolutamente todas.

Después crea una tarjeta para cada una.

Problema

Con:

- 20 observaciones → perfecto.

- 300 → bien.

- 2 000 → empieza a sentirse lento.

- 10 000 → muy lento.

Solución futura

Paginación.

Por ejemplo:

100 observaciones

↓

Mostrar

↓

Scroll

↓

Cargar otras 100

Impacto

No afecta el proyecto actual.

Sí afectará cuando lleves varios años registrando aves.

Estado

Pendiente.

Aspectos revisados

| Revisión | Estado |
| --- | --- |
| Índices SQL | ✅ Correctos |
| Consultas innecesarias | ⚠️ N+1 encontrado |
| Uso de memoria | ✅ Bueno |
| Duplicación de imágenes | ✅ No encontrada |
| Objetos temporales | ✅ Correcto |
| Reutilización de widgets | ✅ Correcto |
| Scroll | ✅ Correcto |
| Consumo de RAM | ✅ Adecuado actualmente |

Simulación de crecimiento

100 observaciones

Funcionará muy bien.

500 observaciones

Todavía aceptable.

2 000 observaciones

Comenzará a notarse la lentitud al abrir Inicio.

10 000 observaciones

Necesitarás:

- paginación;

- consultas con JOIN;

- caché de especies;

- carga diferida de miniaturas.

50 000 observaciones

Será imprescindible rediseñar la carga inicial.

Registro acumulado

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | OrdenDAO.actualizar() devuelve lastrowid en un UPDATE. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-002 | Guardado sin transacción única. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-003 | except Exception demasiado genérico en Database. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-004 | Credenciales embebidas. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-005 | Uso de except: en Validadores. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-006 | Imágenes Pillow no cerradas explícitamente. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-007 | Navegación basada en master.master. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-008 | La GUI consulta directamente el DAO. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-009 | Los DAO crean internamente otros DAO. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-010 | Problema N+1 al construir observaciones completas. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-011 | Inicio carga todas las observaciones en memoria. | 🟠 Importante | Pendiente |

Estado del proyecto

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Modelos | ✅ Aprobado |
| DAO | ✅ Aprobado |
| Servicios | ✅ Aprobado |
| Database | ✅ Aprobado |
| Utilidades | ✅ Aprobado |
| GUI | ✅ Aprobado |
| Arquitectura | ✅ Aprobada |
| Rendimiento | ✅ Aprobado con observaciones |

Observaciones

Estas dos incidencias son las primeras que realmente afectarán el rendimiento cuando el proyecto crezca. No representan un problema hoy, pero sí son las primeras que yo corregiría antes de una versión 2.0.

Resumen global tras seis auditorías

- 🔴 Errores críticos: 0

- 🟠 Errores importantes/medios: 5

- 🟡 Errores menores: 6

Valoración actual

La auditoría confirma que el proyecto está preparado para un uso normal con una cantidad moderada de observaciones. Las mejoras pendientes se concentran en hacer que la aplicación escale mejor cuando la base de datos crezca, no en corregir fallos que comprometan su estabilidad actual.

Mi recomendación es no corregir AR-010 y AR-011 todavía. Cuando tu base de datos tenga unos cientos o un par de miles de observaciones, podremos implementar paginación y optimizar las consultas con JOIN o estrategias de caché. Hacerlo antes añadiría complejidad sin un beneficio perceptible en esta etapa del proyecto.

INFORME DE AUDITORÍA

Proyecto: avesRonald
Versión auditada: Pre-1.0
Fecha: 2026-07-27
Revisión: 06 – Rendimiento y escalabilidad

Módulos revisados

- Todos los DAO

- ListaObservaciones

- DetalleObservacion

- Flujo completo de carga de observaciones

Resultado

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| 🔴 Errores críticos | 0 |
| 🟠 Errores importantes | 2 |
| 🟡 Errores menores | 0 |

Incidencias encontradas

AR-010

Título

Problema N+1 al cargar observaciones.

Severidad

🟠 Importante

Descripción

Actualmente ocurre aproximadamente esto:

ListaObservaciones

↓

ObservacionDAO.listar()

↓

SELECT observaciones

por cada observación:

↓

EspecieDAO.obtener()

↓

GeneroDAO.obtener()

↓

FamiliaDAO.obtener()

↓

OrdenDAO.obtener()

↓

ArchivoDAO.listar_por_observacion()

↓

UbicacionDAO.obtener()

Es decir, para cada observación se ejecutan varias consultas adicionales.

Ejemplo

Con 500 observaciones:

1 consulta de observaciones

+

500 consultas de especies

+

500 consultas de géneros

+

500 consultas de familias

+

500 consultas de órdenes

+

500 consultas de ubicaciones

+

500 consultas de archivos

≈ 3001 consultas SQL

Impacto

Con pocas observaciones funciona perfectamente.

Con miles de observaciones el tiempo de carga crecerá mucho.

Estado

Pendiente.

AR-011

Título

La pantalla Inicio carga todas las observaciones en memoria.

Severidad

🟠 Importante

Descripción

Actualmente:

observaciones = dao.listar()

carga absolutamente todas.

Después crea una tarjeta para cada una.

Problema

Con:

- 20 observaciones → perfecto.

- 300 → bien.

- 2 000 → empieza a sentirse lento.

- 10 000 → muy lento.

Solución futura

Paginación.

Por ejemplo:

100 observaciones

↓

Mostrar

↓

Scroll

↓

Cargar otras 100

Impacto

No afecta el proyecto actual.

Sí afectará cuando lleves varios años registrando aves.

Estado

Pendiente.

Aspectos revisados

| Revisión | Estado |
| --- | --- |
| Índices SQL | ✅ Correctos |
| Consultas innecesarias | ⚠️ N+1 encontrado |
| Uso de memoria | ✅ Bueno |
| Duplicación de imágenes | ✅ No encontrada |
| Objetos temporales | ✅ Correcto |
| Reutilización de widgets | ✅ Correcto |
| Scroll | ✅ Correcto |
| Consumo de RAM | ✅ Adecuado actualmente |

Simulación de crecimiento

100 observaciones

Funcionará muy bien.

500 observaciones

Todavía aceptable.

2 000 observaciones

Comenzará a notarse la lentitud al abrir Inicio.

10 000 observaciones

Necesitarás:

- paginación;

- consultas con JOIN;

- caché de especies;

- carga diferida de miniaturas.

50 000 observaciones

Será imprescindible rediseñar la carga inicial.

Registro acumulado

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | OrdenDAO.actualizar() devuelve lastrowid en un UPDATE. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-002 | Guardado sin transacción única. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-003 | except Exception demasiado genérico en Database. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-004 | Credenciales embebidas. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-005 | Uso de except: en Validadores. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-006 | Imágenes Pillow no cerradas explícitamente. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-007 | Navegación basada en master.master. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-008 | La GUI consulta directamente el DAO. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-009 | Los DAO crean internamente otros DAO. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-010 | Problema N+1 al construir observaciones completas. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-011 | Inicio carga todas las observaciones en memoria. | 🟠 Importante | Pendiente |

INFORME DE AUDITORÍA

Proyecto: avesRonald
Versión auditada: Pre-1.0
Fecha: 2026-07-27
Revisión: 06 – Rendimiento y escalabilidad

Módulos revisados

- Todos los DAO

- ListaObservaciones

- DetalleObservacion

- Flujo completo de carga de observaciones

Resultado

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| 🔴 Errores críticos | 0 |
| 🟠 Errores importantes | 2 |
| 🟡 Errores menores | 0 |

Incidencias encontradas

AR-010

Título

Problema N+1 al cargar observaciones.

Severidad

🟠 Importante

Descripción

Actualmente ocurre aproximadamente esto:

ListaObservaciones

↓

ObservacionDAO.listar()

↓

SELECT observaciones

por cada observación:

↓

EspecieDAO.obtener()

↓

GeneroDAO.obtener()

↓

FamiliaDAO.obtener()

↓

OrdenDAO.obtener()

↓

ArchivoDAO.listar_por_observacion()

↓

UbicacionDAO.obtener()

Es decir, para cada observación se ejecutan varias consultas adicionales.

Ejemplo

Con 500 observaciones:

1 consulta de observaciones

+

500 consultas de especies

+

500 consultas de géneros

+

500 consultas de familias

+

500 consultas de órdenes

+

500 consultas de ubicaciones

+

500 consultas de archivos

≈ 3001 consultas SQL

Impacto

Con pocas observaciones funciona perfectamente.

Con miles de observaciones el tiempo de carga crecerá mucho.

Estado

Pendiente.

AR-011

Título

La pantalla Inicio carga todas las observaciones en memoria.

Severidad

🟠 Importante

Descripción

Actualmente:

observaciones = dao.listar()

carga absolutamente todas.

Después crea una tarjeta para cada una.

Problema

Con:

- 20 observaciones → perfecto.

- 300 → bien.

- 2 000 → empieza a sentirse lento.

- 10 000 → muy lento.

Solución futura

Paginación.

Por ejemplo:

100 observaciones

↓

Mostrar

↓

Scroll

↓

Cargar otras 100

Impacto

No afecta el proyecto actual.

Sí afectará cuando lleves varios años registrando aves.

Estado

Pendiente.

Aspectos revisados

| Revisión | Estado |
| --- | --- |
| Índices SQL | ✅ Correctos |
| Consultas innecesarias | ⚠️ N+1 encontrado |
| Uso de memoria | ✅ Bueno |
| Duplicación de imágenes | ✅ No encontrada |
| Objetos temporales | ✅ Correcto |
| Reutilización de widgets | ✅ Correcto |
| Scroll | ✅ Correcto |
| Consumo de RAM | ✅ Adecuado actualmente |

Simulación de crecimiento

100 observaciones

Funcionará muy bien.

500 observaciones

Todavía aceptable.

2 000 observaciones

Comenzará a notarse la lentitud al abrir Inicio.

10 000 observaciones

Necesitarás:

- paginación;

- consultas con JOIN;

- caché de especies;

- carga diferida de miniaturas.

50 000 observaciones

Será imprescindible rediseñar la carga inicial.

Registro acumulado

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | OrdenDAO.actualizar() devuelve lastrowid en un UPDATE. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-002 | Guardado sin transacción única. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-003 | except Exception demasiado genérico en Database. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-004 | Credenciales embebidas. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-005 | Uso de except: en Validadores. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-006 | Imágenes Pillow no cerradas explícitamente. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-007 | Navegación basada en master.master. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-008 | La GUI consulta directamente el DAO. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-009 | Los DAO crean internamente otros DAO. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-010 | Problema N+1 al construir observaciones completas. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-011 | Inicio carga todas las observaciones en memoria. | 🟠 Importante | Pendiente |

Estado del proyecto

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Modelos | ✅ Aprobado |
| DAO | ✅ Aprobado |
| Servicios | ✅ Aprobado |
| Database | ✅ Aprobado |
| Utilidades | ✅ Aprobado |
| GUI | ✅ Aprobado |
| Arquitectura | ✅ Aprobada |
| Rendimiento | ✅ Aprobado con observaciones |

Observaciones

Estas dos incidencias son las primeras que realmente afectarán el rendimiento cuando el proyecto crezca. No representan un problema hoy, pero sí son las primeras que yo corregiría antes de una versión 2.0.

Resumen global tras seis auditorías

- 🔴 Errores críticos: 0

- 🟠 Errores importantes/medios: 5

- 🟡 Errores menores: 6

Valoración actual

La auditoría confirma que el proyecto está preparado para un uso normal con una cantidad moderada de observaciones. Las mejoras pendientes se concentran en hacer que la aplicación escale mejor cuando la base de datos crezca, no en corregir fallos que comprometan su estabilidad actual

INFORME DE AUDITORÍA

Proyecto: avesRonald
Versión auditada: Pre-1.0
Fecha: 2026-07-27
Revisión: 07 – Integridad de datos y tolerancia a fallos

Módulos revisados

- Modelos

- DAO

- Servicios

- Flujo de guardado

- Flujo de eliminación

- Manejo de archivos

- Base de datos

Resultado

| Estado | Cantidad |
| --- | --- |
| 🔴 Errores críticos | 0 |
| 🟠 Errores importantes | 1 |
| 🟡 Errores menores | 2 |

Incidencias encontradas

AR-012

Título

No existe validación de existencia física del archivo antes de almacenarlo.

Severidad

🟠 Importante

Descripción

Actualmente el programa guarda:

archivo.archivo = ruta

sin comprobar si el archivo sigue existiendo.

Ejemplo:

Seleccionar fotografía

↓

Mover la fotografía

↓

Guardar observación

La base de datos almacenará una ruta inválida.

Después:

DetalleObservacion

↓

Imagenes.miniatura()

↓

FileNotFoundError

Actualmente esa excepción se captura y la interfaz continúa funcionando, pero la observación queda apuntando a un archivo inexistente.

Recomendación

Antes de guardar:

os.path.exists(ruta)

Si no existe:

- avisar al usuario;

- no guardar ese archivo.

AR-013

Título

No existe validación de duplicados dentro de una misma observación.

Severidad

🟡 Menor

Descripción

El usuario puede seleccionar:

foto1.jpg

foto1.jpg

foto1.jpg

foto1.jpg

Las cuatro se almacenarán.

Impacto

No rompe el programa.

Produce registros duplicados.

Recomendación

Antes de guardar:

self.archivos = list(dict.fromkeys(self.archivos))

o usar un set() manteniendo el orden.

AR-014

Título

Cantidad admite cualquier entero.

Severidad

🟡 Menor

Descripción

Actualmente:

cantidad = int(...)

acepta:

-5

0

-200

No existe validación.

Recomendación

Verificar:

cantidad >= 1

Aspectos revisados

| Revisión | Estado |
| --- | --- |
| Observaciones huérfanas | ✅ No encontradas |
| Archivos huérfanos | ✅ Correcto (si existen FKs) |
| Relaciones especie/ubicación | ✅ Correctas |
| Integridad de modelos | ✅ Correcta |
| Tolerancia a imágenes faltantes | ✅ Muy buena |
| Recuperación tras excepciones | ✅ Correcta |
| Datos nulos | ✅ Correcto |
| Manejo de archivos inexistentes | ⚠️ Puede mejorar |

Registro acumulado

| ID | Descripción | Severidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| AR-001 | OrdenDAO.actualizar() devuelve lastrowid en un UPDATE. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-002 | Guardado sin transacción única. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-003 | except Exception demasiado genérico en Database. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-004 | Credenciales embebidas. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-005 | Uso de except: en Validadores. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-006 | Imágenes Pillow no cerradas explícitamente. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-007 | Navegación basada en master.master. | 🟠 Media | Pendiente |
| AR-008 | La GUI consulta directamente el DAO. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-009 | Los DAO crean internamente otros DAO. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-010 | Problema N+1 al construir observaciones completas. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-011 | Inicio carga todas las observaciones en memoria. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-012 | No se verifica que el archivo exista antes de guardarlo. | 🟠 Importante | Pendiente |
| AR-013 | Se permiten archivos duplicados en una observación. | 🟡 Menor | Pendiente |
| AR-014 | La cantidad puede ser negativa o cero. | 🟡 Menor | Pendiente |

Estado del proyecto

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Modelos | ✅ Aprobado |
| DAO | ✅ Aprobado |
| Servicios | ✅ Aprobado |
| Database | ✅ Aprobado |
| Utilidades | ✅ Aprobado |
| GUI | ✅ Aprobado |
| Arquitectura | ✅ Aprobada |
| Rendimiento | ✅ Aprobado |
| Integridad de datos | ✅ Aprobada con observaciones |

Conclusión general de las auditorías

Después de siete auditorías completas, la conclusión es muy positiva.

Lo más destacable

- No encontré ningún error crítico que pueda hacer que la aplicación se caiga durante un uso normal.

- La separación entre modelos, DAO, servicios y presentación está bien definida.

- El código mantiene un estilo consistente y es fácil de seguir.

- La estructura es adecuada para seguir creciendo.

Prioridad de las mejoras

Yo abordaría las incidencias en este orden:

- AR-002 (transacciones al guardar observaciones y archivos).

- AR-012 (verificar que los archivos existan antes de guardarlos).

- AR-001 (corregir OrdenDAO.actualizar()).

- El resto (AR-003 a AR-014) pueden implementarse gradualmente, ya que son mejoras de robustez, arquitectura o escalabilidad.

Valoración final

En su estado actual, consideraría este proyecto apto para un uso personal e incluso para un grupo pequeño de usuarios. Con las tres mejoras prioritarias anteriores, tendría una base muy sólida para evolucionar hacia una versión 1.0 estable.